PORTAFOLIO DE TÍTULO

Fase 1: Definición del Proyecto APT

Xelera — Agentes de Ventas IA para WhatsApp

Integrantes:

Vicente Astorga

Nicolás Noimann

Juan José Blanco

Belén Verdugo

# PARTE I

# 1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante(s) | Vicente Astorga (21137783-6) Nicolás Noimann (20129256-5) Juan José Blanco (208844602-9) Belén Verdugo (21751803-2) |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Carlos de Apoquindo |

# 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Xelera — Agentes de Ventas IA para WhatsApp |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | • Desarrollo de Software (Front End, Back End y FullStack) • Bases de Datos • Ingeniería de Requisitos • Gestión de Proyectos (Project Manager / Scrum Master) |
| Competencias | • Diseñar y generar soluciones de software de calidad, aplicando el ciclo de vida completo del desarrollo según las mejores prácticas y estándares de la industria. • Diseñar y generar soluciones que resuelvan los requerimientos de información de una organización, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. • Levantar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos mediante metodologías vigentes, para el desarrollo de soluciones TI complejas e innovadoras. • Evaluar y gestionar proyectos de software durante todo su ciclo de vida, aplicando buenas prácticas y metodologías en contextos ágiles. |

# 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Las pequeñas y medianas empresas enfrentan un problema recurrente: la atención de clientes por WhatsApp de manera manual, lenta y difícil de escalar, lo que genera pérdida de oportunidades de venta y una experiencia de cliente inconsistente. Xelera busca dar respuesta a esta problemática mediante una plataforma SaaS multi-tenant que automatiza la conversación comercial por WhatsApp utilizando agentes de Inteligencia Artificial. El proyecto es relevante para el campo laboral del desarrollo de software y de soluciones de IA aplicada, dado el crecimiento sostenido de la demanda de automatización comercial en Latinoamérica, región en la que WhatsApp es el canal de comunicación predominante entre empresas y clientes. La solución está orientada a pequeñas y medianas empresas de distintos rubros (por ejemplo, inmobiliarias, peluquerías y comercio electrónico) que requieren digitalizar su atención sin incurrir en los costos de mantener un equipo de ventas dedicado. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma SaaS multi-tenant que permita a cualquier empresa conectar su cuenta de WhatsApp Business y automatizar la atención y venta a sus clientes mediante agentes de Inteligencia Artificial configurables. Cada organización define sus propios agentes, productos y pipeline de ventas, de modo que el agente pueda filtrar prospectos, responder preguntas frecuentes, agendar citas y gestionar leads de forma autónoma. El proyecto contempla el desarrollo del stack tecnológico (Next.js, React, TypeScript, Supabase), la arquitectura de mensajería asíncrona, el sistema de memoria conversacional y RAG, el módulo de analítica de eventos, y las automatizaciones y mecanismos de observabilidad y seguridad necesarios para operar en producción. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El desarrollo de Xelera permite poner en práctica competencias asociadas al diseño, desarrollo e implementación de soluciones de software escalables, la integración de servicios de Inteligencia Artificial en productos reales, el diseño de arquitecturas de datos multi-tenant seguras, y la gestión de un proyecto de desarrollo de software en equipo, desde la definición hasta su despliegue en producción. Las competencias de análisis de requerimientos, diseño de arquitectura de sistemas, programación full-stack e integración de servicios externos (IA, mensajería, pagos) resultan indispensables para resolver la problemática planteada, ya que el proyecto exige no solo desarrollar funcionalidades aisladas, sino integrarlas en un producto coherente, seguro y operable en producción. |
| Relación con los intereses profesionales | El equipo tiene un interés compartido en el desarrollo de productos de software con foco en Inteligencia Artificial aplicada y en la creación de soluciones tecnológicas orientadas a la automatización de procesos comerciales. Cada integrante ve en Xelera una oportunidad de profundizar en el área tecnológica de su interés: arquitectura de sistemas y bases de datos, desarrollo de interfaces y experiencia de usuario, integración de modelos de lenguaje y automatizaciones inteligentes, y aseguramiento de la calidad y analítica de datos. Desarrollar este Proyecto APT contribuye directamente a la formación profesional del equipo, ya que combina buenas prácticas de ingeniería de software con el uso de tecnologías de IA de última generación, y constituye un antecedente concreto y verificable para futuros procesos de práctica profesional y para eventuales proyectos de emprendimiento tecnológico. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible considerando la duración del semestre académico y las horas asignadas a la asignatura de Portafolio de Título, dado que el equipo cuenta con un avance significativo del producto (agentes IA, pipeline de ventas, inbox en tiempo real, RAG, analítica y automatizaciones ya implementados), lo que permite destinar el tiempo restante a la consolidación, documentación, pruebas y validación con usuarios reales. Los materiales requeridos corresponden principalmente a recursos de cómputo en la nube (Vercel, Supabase) y créditos de uso de APIs de terceros (OpenAI, Meta Cloud API, Twilio, Stripe), los cuales ya se encuentran disponibles para el equipo. Como factores externos que facilitan el desarrollo se cuenta la disponibilidad de documentación técnica de las plataformas utilizadas y la experiencia previa del equipo en el stack tecnológico. Como factores que podrían dificultar el desarrollo se identifican eventuales cambios en las políticas o APIs de Meta/WhatsApp Business y los costos asociados al consumo de tokens de los modelos de lenguaje, los cuales se mitigan mediante monitoreo de consumo y alertas de costos. |

# PARTE II

# 4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma SaaS multi-tenant de automatización comercial vía WhatsApp, que permita a las organizaciones gestionar la atención y venta a sus clientes mediante agentes de Inteligencia Artificial configurables. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Diseñar e implementar una arquitectura multi-tenant segura, con aislamiento de datos por organización mediante Row Level Security (RLS) en Supabase. • Integrar agentes de Inteligencia Artificial capaces de sostener conversaciones de venta a través de WhatsApp (Meta Cloud API y Twilio), incluyendo transcripción de notas de voz. • Implementar un sistema de memoria conversacional de tres capas (corta, media y larga) y un módulo de RAG que enriquezca las respuestas del agente con información propia de cada organización. • Desarrollar un pipeline de ventas tipo CRM (tablero Kanban) para la gestión de leads a través de distintas etapas del proceso comercial. • Implementar un módulo de analítica de eventos que permita monitorear tiempos de respuesta, porcentaje de resolución sin intervención humana y consumo/costo de tokens. • Incorporar mecanismos de seguridad, observabilidad y automatizaciones operativas (recordatorios, seguimientos, health-checks) que aseguren la confiabilidad del sistema en producción. |

# 5. Metodología

Descripción de la Metodología

El desarrollo del Proyecto APT se abordará mediante una metodología de trabajo ágil, organizada en fases incrementales (similar a un esquema de sprints), lo que permite ir integrando, probando y validando funcionalidades de manera progresiva. Cada fase considera: (1) definición de requerimientos y diseño de la funcionalidad, (2) implementación técnica, (3) pruebas de integración y (4) validación con datos o casos de uso reales. El equipo ya ha avanzado en fases previas de desarrollo del producto: una primera etapa centrada en la arquitectura de mensajería asíncrona (webhook, colas de mensajes, estados de entrega y transcripción de notas de voz) y una segunda etapa centrada en la memoria conversacional de tres capas y el RAG unificado. Durante el semestre se completarán y consolidarán las etapas restantes: analítica de eventos, seguridad y automatizaciones, así como la documentación y validación final del proyecto. Al tratarse de un proyecto grupal, se definen las siguientes funciones, tareas y responsabilidades para cada integrante del equipo, de acuerdo con las áreas técnicas del desarrollo: • Vicente Astorga — Arquitectura y Backend: responsable del diseño de la arquitectura multi-tenant, el modelo de datos en Supabase (RLS), la lógica del webhook y el procesamiento asíncrono de mensajes, así como de la seguridad del sistema (validación de firmas, manejo de credenciales) y las automatizaciones operativas (cron jobs). • Nicolás Noimann — Frontend y Experiencia de Usuario: responsable del desarrollo de la interfaz en Next.js/React, el tablero Kanban del pipeline de ventas, el inbox en tiempo real y el flujo de onboarding guiado, cuidando la usabilidad y la identidad de marca de la plataforma. • Juan José Blanco — Inteligencia Artificial e Integraciones: responsable de la configuración de los agentes IA (prompts, OpenAI), la integración con WhatsApp (Meta Cloud API y Twilio), la implementación de la memoria conversacional de tres capas y el módulo de RAG con pgvector. • Belén Verdugo — Analítica, Calidad y Documentación: responsable del módulo de analítica de eventos y métricas, las pruebas de integración del sistema, y la elaboración de la documentación técnica y de usuario, además de coordinar las evidencias de avance y final del proyecto. Todas las decisiones de diseño relevantes se validan de forma conjunta en instancias periódicas de revisión de equipo, y la integración final de cada módulo es responsabilidad compartida de todo el equipo.

# 6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición y arquitectura | Documento que describe la arquitectura del sistema (stack, base de datos, flujo de mensajería) y el estado de avance del desarrollo. | Permite verificar el diseño técnico y la planificación del proyecto antes de su implementación completa. |
| Avance | Demo funcional (MVP) | Demostración en vivo de las funcionalidades ya implementadas: agentes IA, pipeline de ventas e inbox en tiempo real. | Evidencia el avance real del desarrollo respecto de lo planificado. |
| Final | Plataforma Xelera desplegada | Plataforma SaaS desplegada en producción (Vercel), con multi-tenancy, RAG, analítica y automatizaciones operativas. | Constituye el producto final del Proyecto APT. |
| Final | Informe final y manual de usuario | Documento que consolida el desarrollo del proyecto, resultados obtenidos y guía de uso de la plataforma. | Permite evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados. |
| Final | Video demostrativo | Video que muestra el funcionamiento end-to-end de la plataforma, desde el onboarding hasta la gestión de un lead. | Facilita la evaluación del producto de forma didáctica y reproducible. |

# 7. Plan de Trabajo

| Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diseñar la arquitectura multi-tenant y el modelo de datos en Supabase (RLS, tablas principales). | Supabase, documentación técnica, diagramas de arquitectura | 3 semanas | Vicente Astorga | Requiere validar el diseño de RLS antes de avanzar con el resto de los módulos. |
| Integración de agentes IA y canal WhatsApp | Implementar la conexión con Meta Cloud API / Twilio y la lógica del agente conversacional (OpenAI). | OpenAI API, Meta Cloud API, Twilio, créditos de API | 4 semanas | Juan José Blanco | Depende de la aprobación y verificación de la cuenta de WhatsApp Business. |
| Pipeline de ventas e inbox | Desarrollar el tablero Kanban de gestión de leads y el inbox en tiempo real. | Next.js, Supabase Realtime, @hello-pangea/dnd | 3 semanas | Nicolás Noimann | Se desarrolla en paralelo a la integración de agentes IA. |
| Memoria conversacional y RAG | Implementar la memoria de tres capas y el módulo de RAG con pgvector. | Supabase (pgvector), OpenAI Embeddings | 3 semanas | Juan José Blanco | Requiere pruebas con datos reales de FAQs y contenido de productos. |
| Analítica de eventos | Implementar el registro de eventos y el panel de métricas por organización. | Supabase, Recharts, cron job de consolidación | 2 semanas | Belén Verdugo | Depende de que los eventos base ya estén siendo generados por los módulos anteriores. |
| Seguridad y automatizaciones | Implementar validación de firmas de webhook, alertas y automatizaciones (recordatorios, health-checks). | Sentry, cron jobs, credenciales por organización | 2 semanas | Vicente Astorga | Crítico para la operación confiable en producción. |
| Pruebas, documentación y despliegue final | Realizar pruebas de integración, redactar documentación y desplegar la versión final en Vercel. | Vercel, documentación técnica, casos de prueba | 2 semanas | Todo el equipo (coordina Belén Verdugo) | Incluye la preparación de la evidencia final y el video demostrativo. |

Nota: se sugiere completar la columna "Competencia o unidades de competencias" del formato original de la asignatura, indicando la competencia del Plan de Estudio asociada a cada actividad.

# 8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de agentes IA y canal WhatsApp |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipeline de ventas e inbox |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memoria conversacional y RAG |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analítica de eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad y automatizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas, documentación y despliegue final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Nota: la planificación considera semanas de holgura (S14–S16) para consolidación y ajustes, dado que el equipo ya cuenta con un avance significativo del desarrollo. Las fechas deben ajustarse a las semanas reales del calendario académico de la asignatura.